TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT

NĂM HỌC 2026–2027

AI SCHOOL

XÂY DỰNG NỀN TẢNG HỖ TRỢ HỌC TẬP VÀ TRA CỨU

THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TRÊN WEBSITE VIOLET

Tên gọi ngắn: AI SCHOOL – Nền tảng trường học thông minh

Địa chỉ sản phẩm thử nghiệm:

https://khoahockythuathtm.violet.vn/

+ Mã nguồn/Đường dẫn kho mã nguồn GitHub:

https://github.com/lethiendatbo-bit/AI-SCHOOL-N-n-t-ng-tr-ng-h-c-th-ng-minh

Lĩnh vực dự thi: Phần mềm hệ thống .

Đơn vị thực hiện: Trường THCS Hồ Tùng Mậu.

Học sinh thực hiện: 1: Cơ Hoàn Thiện. Lớp :9A12..

2. Lê Thiện Đạt. Lớp : 9A9.

Năm học: 2026–2027

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Lê Thiện Đức.

Thời gian dự kiến: 12 tuần kể từ ngày được nhà trường phê duyệt.

TÀI LIỆU ĐỀ XUẤT ĐỂ NHÀ TRƯỜNG XEM XÉT, GÓP Ý VÀ PHÊ DUYỆT

THÔNG TIN VÀ LƯU Ý SỬ DỤNG HỒ SƠ

Hồ sơ này được xây dựng làm bản thuyết minh đề xuất và kế hoạch hướng dẫn hai học sinh lớp 9 nghiên cứu, phát triển sản phẩm AI SCHOOL trên cơ sở website thử nghiệm hiện có https://khoahockythuathtm.violet.vn/

+ Đường link đến khoa học kỹ thuật htm2026:  https://khoahockythuathtm.violet.vn/

+ Mã nguồn/Đường dẫn kho mã nguồn GitHub:

https://github.com/lethiendatbo-bit/AI-SCHOOL-N-n-t-ng-tr-ng-h-c-th-ng-minh

Các nội dung về chức năng, kiến trúc và kết quả được phân biệt rõ giữa phần đã quan sát được, phần dự kiến phát triển và phần phải kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Chưa điền , số liệu khảo sát, kết quả kiểm thử hoặc kết luận thực nghiệm khi chưa có dữ liệu thật. Giáo viên hướng dẫn và học sinh cần rà soát, cập nhật các phần để khớp với sản phẩm thực tế, thể lệ cuộc thi, biểu mẫu của đơn vị tổ chức và yêu cầu của nhà trường.

Tên trường ghi trong bìa theo thông tin giáo viên cung cấp. Trước khi nộp chính thức, cần xác nhận tên đầy đủ, địa chỉ đơn vị, tên học sinh, giáo viên hướng dẫn, lĩnh vực dự thi và các mốc thời gian.

# MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Tóm tắt dự án

2. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

3. Vấn đề nghiên cứu, câu hỏi và giả thuyết

4. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi

5. Tổng quan hiện trạng và nhu cầu người dùng

6. Giải pháp AI SCHOOL và chức năng sản phẩm

7. Kiến trúc kỹ thuật và quy trình hoạt động

8. Điểm mới, tính sáng tạo và giá trị khoa học

9. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế thực nghiệm

10. Tiêu chí, công cụ và cách xử lý dữ liệu

11. Phân công nhiệm vụ hai học sinh

12. Kế hoạch thực hiện 12 tuần

13. Rủi ro, đạo đức nghiên cứu và bảo vệ dữ liệu

14. Sản phẩm dự kiến, khả năng ứng dụng và tính khả thi

15. Kinh phí dự kiến và nguồn lực

16. Hạn chế, hướng phát triển

17. Kết luận đề xuất

Phụ lục: phiếu khảo sát, bộ kiểm thử mẫu, nhật ký, checklist trước khi nộp

# 1. TÓM TẮT DỰ ÁN

AI SCHOOL là dự án nghiên cứu và phát triển một nền tảng hỗ trợ học tập và tra cứu thông tin nhà trường, sử dụng website Violet làm điểm truy cập chính và khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong phạm vi phù hợp với nguồn lực của học sinh THCS. Website thử nghiệm được sử dụng trong dự án là:  https://khoahockythuathtm.violet.vn/ . Nhóm sẽ khảo sát giao diện hiện tại, xác định nhu cầu của học sinh và giáo viên, sau đó thiết kế một quy trình truy cập rõ ràng hơn tới học liệu, thông tin công khai và trợ lý AI.

Trọng tâm nghiên cứu không phải chỉ bổ sung nhiều nút hoặc liên kết tới chatbot có sẵn. Dự án cần xác định một vấn đề có thể đo lường: liệu giao diện được tổ chức theo nhiệm vụ, hướng dẫn hỏi AI và quy trình kiểm chứng câu trả lời có giúp người dùng hoàn thành một số nhiệm vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và với ít lỗi hơn hay không. Đối với chức năng AI, nhóm sẽ xây dựng bộ câu hỏi có đáp án chuẩn, phân loại câu trả lời đúng/sai/thiếu căn cứ và ghi nhận những trường hợp AI cần yêu cầu người dùng bổ sung thông tin.

Sản phẩm dự kiến gồm: website/nguyên mẫu AI SCHOOL; sơ đồ chức năng và tài liệu hướng dẫn; bộ câu hỏi kiểm thử; dữ liệu thử nghiệm đã ẩn danh; báo cáo đánh giá; nhật ký nghiên cứu và video trình diễn. Dự án không thay thế hệ thống quản lý học sinh chính thức, không truy cập trái phép dữ liệu nội bộ, không tự động quyết định điểm số hoặc các vấn đề hành chính.

Kết quả chỉ được kết luận sau khi thực nghiệm. Nếu chưa xây dựng kho tri thức có nguồn kiểm duyệt và cơ chế truy xuất, nhóm không được mô tả sản phẩm là hệ thống RAG hoàn chỉnh; nếu chỉ dùng liên kết ngoài, cần ghi rõ đó là liên kết tới dịch vụ AI bên ngoài.

# 2. BỐI CẢNH VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

## 2.1. Bối cảnh

Website trường học và cổng thông tin giáo dục thường cung cấp bài viết, thông báo, tài nguyên học tập và liên kết đến những dịch vụ khác nhau. Khi các chức năng phân tán, người dùng có thể mất thời gian tìm đúng mục hoặc chưa biết cách sử dụng AI để học tập một cách có trách nhiệm. Công cụ AI có thể hỗ trợ giải thích kiến thức, gợi ý cách làm và định hướng tìm tài liệu, nhưng cũng có nguy cơ trả lời sai, thiếu nguồn hoặc đưa ra thông tin không còn cập nhật.

Trong bối cảnh đó, một nền tảng nhỏ, dễ dùng, tận dụng website hiện có và đặt trọng tâm vào kiểm chứng thông tin có thể là hướng nghiên cứu phù hợp với học sinh THCS. Phạm vi cần vừa sức: chọn một số nhiệm vụ cụ thể, phát triển nguyên mẫu và đo hiệu quả thay vì tuyên bố xây dựng hệ thống quản lý trường học hoàn chỉnh.

## 2.2. Lý do chọn đề tài

Có sản phẩm website thử nghiệm cụ thể để khảo sát, thiết kế và cải tiến.

Vấn đề có liên quan trực tiếp đến học tập số: tìm tài nguyên, truy cập thông tin công khai và sử dụng trợ lý AI.

Có thể xây dựng quy trình nghiên cứu ở cấp THCS: khảo sát, thiết kế, kiểm thử, thu thập dữ liệu và phân tích.

Có khả năng tận dụng công cụ sẵn có và chi phí thấp, phù hợp điều kiện học sinh.

Đề tài tạo cơ hội rèn kỹ năng lập trình/web, tư duy phản biện, đánh giá nguồn tin, làm việc nhóm và đạo đức số.

## 2.3. Ý nghĩa thực tiễn

Nếu thử nghiệm cho kết quả tích cực, AI SCHOOL có thể giúp người dùng truy cập học liệu và công cụ giáo dục có tổ chức hơn, đồng thời hình thành thói quen kiểm chứng câu trả lời AI. Nếu kết quả không cho thấy cải thiện, dữ liệu vẫn có giá trị vì giúp xác định chức năng nào chưa hiệu quả và cần thay đổi ra sao.

# 3. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI VÀ GIẢ THUYẾT

## 3.1. Vấn đề nghiên cứu

Làm thế nào thiết kế và đánh giá một nền tảng hỗ trợ học tập và tra cứu thông tin trên website Violet, có sử dụng các công cụ AI một cách có hướng dẫn, an toàn và có thể kiểm chứng, phù hợp với nhu cầu của học sinh và giáo viên THCS?

## 3.2. Câu hỏi nghiên cứu

Người dùng gặp khó khăn gì khi tìm thông tin, học liệu và các tiện ích giáo dục trên website hiện tại?

Việc tổ chức giao diện theo nhóm nhiệm vụ có giúp người dùng hoàn thành cùng một nhóm nhiệm vụ nhanh hơn hoặc với ít lỗi hơn không?

Trong bộ câu hỏi kiểm thử có đáp án chuẩn, trợ lý AI trả lời đúng và có căn cứ ở mức nào?

Những dạng lỗi nào xuất hiện thường xuyên: trả lời sai, không nêu nguồn, hiểu sai câu hỏi, thông tin lỗi thời hay không biết yêu cầu làm rõ?

Những biện pháp nào cần áp dụng để hạn chế rủi ro về quyền riêng tư, bản quyền và việc phụ thuộc vào AI?

## 3.3. Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết dự kiến: khi các liên kết và hướng dẫn được tổ chức theo nhiệm vụ, người dùng có thể hoàn thành một số nhiệm vụ tra cứu thuận tiện hơn so với giao diện ban đầu. Với chức năng AI, việc sử dụng bộ câu hỏi chuẩn và quy trình kiểm chứng sẽ giúp nhóm nhận diện, phân loại lỗi rõ hơn và đưa ra khuyến nghị sử dụng an toàn.

Giả thuyết không được xem là kết luận trước. Nhóm phải phân tích số liệu thật và có thể chấp nhận, điều chỉnh hoặc bác bỏ giả thuyết tùy kết quả.

# 4. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

## 4.1. Mục tiêu chung

Thiết kế, xây dựng và đánh giá nguyên mẫu AI SCHOOL trên website Violet nhằm hỗ trợ người dùng truy cập học liệu, tra cứu thông tin công khai và sử dụng công cụ AI cho học tập một cách thuận tiện, có trách nhiệm.

## 4.2. Mục tiêu cụ thể

Khảo sát hiện trạng website và nhu cầu của nhóm người dùng mục tiêu.

Xác định bộ nhiệm vụ thực tế và tiêu chí đánh giá trước khi thử nghiệm.

Thiết kế giao diện điều hướng dễ dùng trên máy tính và điện thoại.

Tổ chức liên kết học liệu, công cụ giáo dục và trợ lý AI theo mục đích sử dụng.

Xây dựng hướng dẫn kiểm chứng câu trả lời, bảo vệ dữ liệu và báo lỗi.

Thực hiện kiểm thử kỹ thuật và thử nghiệm với người dùng được nhà trường cho phép.

Phân tích kết quả, nêu rõ hiệu quả, hạn chế và khả năng ứng dụng.

## 4.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình thiết kế và đánh giá nền tảng hỗ trợ học tập, tra cứu thông tin và sử dụng công cụ AI trên website giáo dục. Người tham gia thử nghiệm dự kiến gồm học sinh và/hoặc giáo viên tự nguyện, theo phương án được nhà trường phê duyệt.

## 4.4. Phạm vi

Nội dung: thông tin công khai, học liệu được phép chia sẻ, liên kết giáo dục và câu hỏi học tập phổ thông.

Kỹ thuật: website Violet và các trang/tiện ích có thể nhúng hoặc liên kết; sử dụng AI bên ngoài nếu phù hợp điều kiện.

Thời gian: dự kiến 12 tuần sau khi kế hoạch được duyệt.

Không thực hiện: truy cập trái phép hệ thống nội bộ; thu thập dữ liệu nhạy cảm; tự động hóa điểm số, kỷ luật hoặc quyết định hành chính; khẳng định thay thế các hệ thống quản lý chính thức.

# 5. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU NGƯỜI DÙNG

## 5.1. Website thử nghiệm

Địa chỉ thử nghiệm: https://khoahockythuathtm.violet.vn/. Đây là điểm bắt đầu để nhóm khảo sát giao diện và các chức năng đang hiển thị. Nhóm cần lưu ảnh chụp màn hình có ngày tháng, lập danh sách liên kết, kiểm tra từng chức năng và ghi rõ chức năng nào hoạt động, chức năng nào chỉ mở dịch vụ bên ngoài, chức năng nào còn lỗi.

Lưu ý: chỉ từ giao diện công khai không thể kết luận website đã kết nối dữ liệu nhà trường, có cơ chế truy xuất tài liệu hay có hệ thống AI riêng. Những nội dung đó phải được kiểm tra trong quá trình nghiên cứu và mô tả đúng trạng thái thực tế.

## 5.2. Bảng khảo sát hiện trạng cần thực hiện

| Nội dung kiểm tra | Cách thực hiện | Minh chứng |
| --- | --- | --- |
| Điều hướng và phân nhóm | Nhờ người dùng tìm một số mục; ghi số bước và thời gian. | Ảnh chụp, phiếu ghi thời gian. |
| Liên kết | Mở từng liên kết trên máy tính và điện thoại. | Danh sách link hoạt động/lỗi. |
| Hiển thị di động | Kiểm tra chữ, nút, cuộn trang và khả năng đọc. | Ảnh chụp các màn hình. |
| Chức năng AI | Xác định AI chạy trên trang hay chuyển sang dịch vụ bên ngoài. | Mô tả luồng sử dụng. |
| Nguồn thông tin | Kiểm tra tên tài liệu, ngày cập nhật và nguồn công bố. | Bảng nguồn được phép dùng. |
| An toàn | Kiểm tra có yêu cầu nhập thông tin cá nhân không cần thiết hay không. | Bảng rủi ro và cách khắc phục. |

## 5.3. Xác định nhu cầu

Khảo sát nên ngắn, rõ và không thu thập thông tin nhận dạng không cần thiết. Các câu hỏi có thể gồm: người dùng thường tìm loại thông tin nào; mục nào khó tìm; họ sử dụng điện thoại hay máy tính; họ có dùng AI cho học tập không; họ kiểm tra câu trả lời bằng cách nào; tính năng nào hữu ích nhất. Nhóm cần ghi rõ số người trả lời và cách chọn người tham gia, không suy rộng kết quả vượt quá mẫu khảo sát.

# 6. GIẢI PHÁP AI SCHOOL VÀ CHỨC NĂNG SẢN PHẨM

## 6.1. Nguyên tắc thiết kế

Ưu tiên dễ hiểu, ít bước và dùng được trên màn hình nhỏ.

Phân biệt rõ thông tin chính thức của nhà trường với câu trả lời do AI tạo ra.

Có nguồn, ngày cập nhật hoặc chỉ dẫn liên hệ khi câu hỏi cần xác nhận chính thức.

Không yêu cầu người dùng nhập dữ liệu cá nhân nếu không cần thiết.

Chức năng phải phù hợp khả năng thực hiện, bảo trì và giải thích của học sinh.

## 6.2. Các mô-đun đề xuất

| Mô-đun | Chức năng | Trạng thái cần ghi trong báo cáo |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ điều hướng | Nhóm liên kết theo học sinh, giáo viên, phụ huynh; nút truy cập rõ ràng. | Đang có / cần sửa / mới xây dựng. |
| Tra cứu thông tin công khai | Dẫn đến thông báo, nội quy, lịch công tác hoặc tài liệu được duyệt. | Chỉ mô tả khi đã có nguồn thật. |
| Trợ lý AI học tập | Giải thích khái niệm, gợi ý cách làm, tạo câu hỏi luyện tập. | Ghi rõ AI bên ngoài hay tích hợp. |
| Hướng dẫn hỏi AI | Mẫu câu hỏi rõ mục tiêu, lớp/môn học nếu cần, yêu cầu giải thích từng bước. | Có thể phát triển bằng nội dung tĩnh. |
| Kiểm chứng thông tin | Nhắc kiểm tra sách, tài liệu chính thức hoặc hỏi giáo viên. | Nêu giới hạn, không bảo đảm AI luôn đúng. |
| Kho liên kết học liệu | Phân loại theo môn, cấp học, mục đích; kiểm tra liên kết định kỳ. | Ghi nguồn và quyền sử dụng. |
| Gửi phản hồi | Báo liên kết hỏng hoặc câu trả lời chưa phù hợp. | Không thu thập dữ liệu thừa. |

## 6.3. Quy trình người dùng

Người dùng mở website AI SCHOOL.

Chọn nhiệm vụ: tìm thông tin, mở học liệu hoặc hỏi AI.

Nếu là thông tin nhà trường, website dẫn tới nguồn công khai đã được kiểm tra; nếu chưa có nguồn, hướng dẫn liên hệ đơn vị có trách nhiệm.

Nếu là câu hỏi học tập, người dùng nhập câu hỏi không chứa thông tin riêng tư và sử dụng công cụ AI phù hợp.

Người dùng đối chiếu câu trả lời với sách giáo khoa, tài liệu được giáo viên hướng dẫn hoặc nguồn đáng tin cậy.

Nếu phát hiện lỗi, người dùng gửi phản hồi; nhóm ghi nhận lỗi để cải tiến.

## 6.4. Mức phát triển theo giai đoạn

| Mức | Mô tả | Điều kiện để được tuyên bố |
| --- | --- | --- |
| Mức 1 – Cổng điều hướng | Giao diện và liên kết được tổ chức rõ; hướng dẫn sử dụng AI. | Có thể kiểm tra trực tiếp trên website. |
| Mức 2 – Trợ lý AI qua dịch vụ ngoài | Nút mở chatbot hoặc dịch vụ AI bên ngoài. | Ghi rõ đây là dịch vụ ngoài, không gọi là AI tự xây dựng. |
| Mức 3 – Hỏi đáp theo tài liệu | AI trả lời dựa trên bộ tài liệu được duyệt và hiển thị nguồn. | Phải chứng minh có kho tài liệu, cơ chế truy xuất và kiểm thử. |
| Mức 4 – Tích hợp có máy chủ trung gian | Xử lý API an toàn, quản lý yêu cầu và nhật ký tối thiểu. | Chỉ triển khai khi có người quản trị, bảo mật và nguồn lực phù hợp. |

# 7. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

## 7.1. Kiến trúc dự kiến

| Lớp | Vai trò | Lưu ý triển khai |
| --- | --- | --- |
| Lớp giao diện | Website Violet, nút điều hướng, trang/tiện ích nhúng. | Kiểm tra giới hạn nền tảng và hiển thị trên di động. |
| Lớp điều phối | Hướng dẫn người dùng chọn đúng chức năng; phân biệt tra cứu và hỏi AI. | Có thể thực hiện bằng giao diện và quy tắc đơn giản. |
| Lớp dịch vụ AI | Giải thích câu hỏi học tập hoặc hỗ trợ hỏi đáp. | Ghi rõ tên công cụ, phiên bản nếu biết và điều kiện sử dụng. |
| Lớp tài liệu | Tài liệu công khai/được phép chia sẻ dùng làm nguồn tham khảo. | Có người duyệt, ngày cập nhật và quyền sử dụng. |
| Lớp đánh giá | Bộ câu hỏi, đáp án chuẩn, phiếu ghi thời gian và lỗi. | Dữ liệu thử nghiệm được ẩn danh. |
| Lớp an toàn | Quy tắc bảo vệ thông tin, hạn chế API key và quy trình xử lý lỗi. | Không để khóa bí mật trong HTML công khai. |

## 7.2. Sơ đồ luồng xử lý (mô tả)

Người dùng → Trang chủ AI SCHOOL → Chọn nhiệm vụ → (A) Tra cứu nguồn công khai đã kiểm duyệt → Hiển thị đường dẫn/tài liệu; hoặc (B) Hỏi AI học tập → Nhận câu trả lời → Đối chiếu nguồn/đáp án → Ghi nhận phản hồi và lỗi.

Nếu sau này triển khai hỏi đáp dựa trên tài liệu, luồng cần bổ sung: câu hỏi → truy xuất các đoạn tài liệu liên quan → gửi câu hỏi và đoạn nguồn cho mô hình AI → tạo câu trả lời có trích dẫn → kiểm tra nguồn. Chỉ được mô tả đây là RAG khi hệ thống thực sự có bước truy xuất tài liệu và sử dụng kết quả truy xuất trong câu trả lời.

## 7.3. Công nghệ và công cụ

Công nghệ cụ thể cần ghi theo đúng sản phẩm thực tế: HTML/CSS/JavaScript cho giao diện nếu đã sử dụng; nền tảng Violet làm điểm truy cập; GitHub Pages hoặc dịch vụ tương tự cho tiện ích tĩnh nếu có; công cụ AI bên ngoài nếu được sử dụng. Không ghi một ngôn ngữ, mô hình, API, cơ sở dữ liệu vector hoặc máy chủ khi nhóm chưa triển khai.

Nếu dùng API key, tuyệt đối không đưa khóa vào mã HTML công khai hoặc kho mã nguồn công khai. Cần có máy chủ trung gian an toàn và sự quản lý của người lớn có chuyên môn; nếu chưa có điều kiện, hãy dùng liên kết đến công cụ AI bên ngoài và mô tả đúng giới hạn.

# 8. ĐIỂM MỚI, TÍNH SÁNG TẠO VÀ GIÁ TRỊ KHOA HỌC

## 8.1. Điểm mới dự kiến

Tổ chức website theo nhiệm vụ sử dụng thực tế thay vì chỉ tập hợp các nút liên kết.

Kết hợp hướng dẫn đặt câu hỏi, kiểm chứng nguồn và nhận diện giới hạn AI trong quy trình sử dụng.

Xây dựng bộ câu hỏi đánh giá có đáp án chuẩn, ghi nhận các loại lỗi và đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu.

Thiết kế giải pháp phù hợp điều kiện triển khai ở trường THCS, tận dụng nền tảng sẵn có và tránh phụ thuộc vào hạ tầng phức tạp.

## 8.2. Phân biệt điểm mới với chức năng có sẵn

Bản thân website Violet, nút liên kết tới chatbot hoặc việc sử dụng AI công cộng không phải là điểm mới đủ mạnh. Điểm mới cần được chứng minh bằng thiết kế do học sinh thực hiện, quy trình kiểm thử, cách tổ chức nguồn tài liệu, khả năng xử lý tình huống AI trả lời không chắc chắn và kết quả so sánh trước – sau.

## 8.3. Giá trị khoa học

Dự án có thể đóng góp một quy trình đánh giá khả năng sử dụng website giáo dục có hỗ trợ AI ở quy mô nhỏ. Giá trị khoa học nằm ở câu hỏi rõ ràng, phương pháp lặp lại được, tiêu chí đo trước khi thử nghiệm, dữ liệu có thể kiểm tra và kết luận không vượt quá bằng chứng.

# 9. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

## 9.1. Phương pháp

Khảo sát: thu thập nhu cầu và khó khăn của người dùng bằng phiếu ngắn.

Quan sát nhiệm vụ: yêu cầu người tham gia thực hiện nhiệm vụ tra cứu và ghi thời gian, số lần nhầm hoặc cần trợ giúp.

Thiết kế – phát triển – kiểm thử: tạo phiên bản thử nghiệm, ghi lỗi, sửa và kiểm tra lại.

Đối chiếu câu trả lời AI: so sánh với đáp án chuẩn do giáo viên/người có chuyên môn xác lập.

Thống kê mô tả: tính tỉ lệ hoàn thành, tỉ lệ câu trả lời đúng, thời gian trung bình hoặc trung vị, số lỗi và điểm hài lòng.

## 9.2. Thiết kế thử nghiệm

Nên chọn khoảng 10–20 nhiệm vụ phù hợp với chức năng thực sự có trên website. Cùng một nhiệm vụ được thực hiện theo cách ban đầu và cách dùng nguyên mẫu cải tiến, nếu có thể tổ chức công bằng và không gây mệt mỏi cho người tham gia. Ghi rõ thứ tự thử nghiệm, thiết bị sử dụng, điều kiện mạng và người hướng dẫn.

Nếu có thử nghiệm câu trả lời AI, cần lập đáp án chuẩn trước khi chấm, xác định thang điểm và có người chấm hiểu nội dung. Không thay đổi tiêu chí sau khi đã xem kết quả chỉ để làm số liệu đẹp hơn.

## 9.3. Ví dụ nhóm nhiệm vụ

| Mã | Nhiệm vụ mẫu | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| T01 | Tìm đúng một thông báo công khai được chỉ định. | Mở đúng trang/nguồn. |
| T02 | Tìm một tài nguyên học tập theo môn học. | Mở đúng tài nguyên được yêu cầu. |
| T03 | Tìm liên kết tới công cụ giáo dục đã nêu. | Mở đúng dịch vụ. |
| T04 | Yêu cầu AI giải thích một khái niệm Toán học phù hợp lớp học. | Câu trả lời đúng trọng tâm và không có lỗi kiến thức trọng yếu. |
| T05 | Yêu cầu AI trình bày cách giải theo từng bước. | Các bước hợp lý, kết quả đúng theo đáp án chuẩn. |
| T06 | Đặt câu hỏi thiếu dữ kiện. | AI yêu cầu làm rõ hoặc nêu rõ điều kiện giả định. |
| T07 | Hỏi thông tin nhà trường không có trong tài liệu thử nghiệm. | Hệ thống không tự bịa; hướng dẫn tìm nguồn chính thức. |
| T08 | Báo một liên kết lỗi hoặc câu trả lời chưa phù hợp. | Phản hồi được ghi nhận mà không cần thông tin cá nhân thừa. |

## 9.4. Người tham gia và đạo đức

Số lượng người tham gia cần xác định cùng nhà trường; không cần lấy mẫu lớn nếu điều kiện không cho phép, nhưng phải báo cáo đúng số thực tế. Với học sinh chưa thành niên, việc tham gia phải tự nguyện, có sự chấp thuận phù hợp của nhà trường và cha mẹ/người giám hộ theo quy định. Không công bố tên, hình ảnh hoặc câu trả lời gắn với danh tính nếu chưa có sự cho phép.

# 10. TIÊU CHÍ, CÔNG CỤ VÀ CÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

## 10.1. Chỉ số đánh giá

| Chỉ số | Cách tính/đánh giá | Dữ liệu ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ | Số nhiệm vụ hoàn thành / tổng nhiệm vụ × 100%. | Hoàn thành/không hoàn thành từng nhiệm vụ. |
| Thời gian thực hiện | Thời gian từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành; báo cáo trung bình hoặc trung vị. | Giây/phút mỗi nhiệm vụ. |
| Độ chính xác AI | Số câu trả lời đạt tiêu chí đúng / tổng câu trả lời được chấm × 100%. | Điểm chấm theo đáp án chuẩn. |
| Mức độ có căn cứ | Tỉ lệ câu trả lời có nguồn phù hợp khi nhiệm vụ yêu cầu nguồn. | Nguồn có tồn tại và hỗ trợ nội dung hay không. |
| Mức độ dễ sử dụng | Phiếu đánh giá theo thang 1–5. | Điểm từng câu và trung bình. |
| Lỗi an toàn/chất lượng | Đếm và phân loại lỗi phát hiện. | Loại lỗi, mức độ, cách xử lý. |

## 10.2. Quy tắc chấm câu trả lời AI

2 điểm: đúng trọng tâm, đúng kiến thức chính, đủ thông tin cần thiết và không có lỗi trọng yếu.

1 điểm: đúng một phần nhưng thiếu ý quan trọng, diễn đạt gây hiểu nhầm hoặc cần chỉnh sửa.

0 điểm: sai kiến thức trọng yếu, bịa thông tin hoặc không trả lời đúng yêu cầu.

Nếu nhiệm vụ yêu cầu nguồn, chấm thêm tiêu chí riêng về nguồn: nguồn tồn tại, đúng chủ đề và thực sự hỗ trợ nội dung. Không coi một đường dẫn bất kỳ là nguồn hợp lệ.

## 10.3. Cách xử lý và trình bày dữ liệu

Dùng bảng tính để tính số lượng, phần trăm, thời gian trung bình/trung vị và điểm hài lòng. Nếu có so sánh trước – sau, trình bày cả số liệu gốc và chênh lệch; ghi rõ số người tham gia và số nhiệm vụ. Với mẫu nhỏ, nên dùng thống kê mô tả và tránh tuyên bố kết quả có ý nghĩa cho mọi trường học.

Báo cáo phải đưa cả kết quả chưa đạt, lỗi phát hiện và giới hạn. Không tạo số liệu giả, không loại bỏ kết quả bất lợi mà không giải thích lý do.

# 11. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HAI HỌC SINH

| Thành viên | Nhiệm vụ chính | Minh chứng bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Học sinh 1: phụ trách giao diện và trải nghiệm | Khảo sát hiện trạng; lập sơ đồ trang; đề xuất giao diện; phân nhóm liên kết; kiểm tra hiển thị trên máy tính/điện thoại; ghi nhận lỗi điều hướng. | Bản thiết kế; ảnh trước/sau; danh sách liên kết; nhật ký công việc; bảng thời gian nhiệm vụ. |
| Học sinh 2: phụ trách AI và kiểm thử | Xây dựng bộ câu hỏi; chuẩn bị bảng đáp án với giáo viên; kiểm tra câu trả lời; phân loại lỗi; kiểm tra nguồn và hướng dẫn sử dụng AI an toàn. | Bộ câu hỏi; đáp án chuẩn; phiếu chấm; bảng lỗi; nhật ký kiểm thử. |
| Cả hai học sinh | Cùng xác định vấn đề, xây dựng sản phẩm, phân tích dữ liệu, viết báo cáo, làm video và luyện phản biện. | Nhật ký nghiên cứu riêng; biên bản trao đổi; lịch sử thay đổi; khả năng giải thích toàn bộ sản phẩm. |

Phân công trên là định hướng, không có nghĩa mỗi học sinh chỉ hiểu một phần. Cả hai phải hiểu câu hỏi nghiên cứu, cấu trúc hệ thống, phương pháp, kết quả và giới hạn; phần việc do giáo viên hoặc công cụ AI hỗ trợ phải được khai báo trung thực theo yêu cầu cuộc thi.

# 12. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 12 TUẦN

| Tuần | Công việc | Sản phẩm/minh chứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giáo viên trao đổi với nhà trường, xác định quy định cuộc thi, phạm vi và điều kiện an toàn. | Kế hoạch được góp ý/phê duyệt; danh sách nhiệm vụ. |
| 2 | Khảo sát website ban đầu, kiểm tra liên kết và khả năng dùng trên di động. | Ảnh chụp; bảng hiện trạng. |
| 3 | Khảo sát nhu cầu, xác định câu hỏi nghiên cứu và tiêu chí đánh giá. | Phiếu khảo sát; câu hỏi nghiên cứu; bộ tiêu chí. |
| 4 | Thiết kế sơ đồ chức năng và giao diện. | Bản thiết kế và sơ đồ luồng. |
| 5 | Xây dựng/chỉnh sửa trang điều hướng và nội dung hướng dẫn AI. | Nguyên mẫu phiên bản 1. |
| 6 | Tổ chức kho liên kết, kiểm tra nguồn và nội dung công khai được phép sử dụng. | Danh sách nguồn; nguyên mẫu phiên bản 2. |
| 7 | Hoàn thiện quy trình sử dụng AI, bộ câu hỏi và đáp án chuẩn. | Bộ kiểm thử; phiếu chấm. |
| 8 | Kiểm thử kỹ thuật, sửa lỗi giao diện, liên kết và trải nghiệm. | Bảng lỗi trước/sau; phiên bản thử nghiệm. |
| 9 | Thử nghiệm nhiệm vụ theo phương án đã được nhà trường duyệt. | Phiếu kết quả ẩn danh. |
| 10 | Hoàn tất thử nghiệm, kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu. | Bảng dữ liệu đã rà soát. |
| 11 | Phân tích số liệu, đối chiếu giả thuyết, ghi hạn chế và hướng cải tiến. | Bảng/biểu đồ; bản thảo báo cáo. |
| 12 | Hoàn thiện hồ sơ, ảnh minh chứng, video trình diễn và luyện trả lời phản biện. | Hồ sơ dự án; video; nhật ký. |

# 13. RỦI RO, ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU

| Rủi ro | Biện pháp hạn chế | Minh chứng kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| AI trả lời sai hoặc lỗi thời | Ghi rõ giới hạn; đối chiếu tài liệu; bộ câu hỏi chuẩn; không dùng AI làm nguồn duy nhất cho quyết định quan trọng. | Bảng chấm và nhật ký lỗi. |
| Thông tin nhà trường chưa xác thực | Chỉ dẫn nguồn chính thức; ghi ngày cập nhật; khi không có nguồn thì hướng dẫn liên hệ nhà trường. | Danh mục tài liệu được duyệt. |
| Lộ thông tin cá nhân | Không nhập mật khẩu, địa chỉ, số điện thoại, điểm số hay hồ sơ học sinh vào chatbot công cộng. | Hướng dẫn an toàn; dữ liệu thử nghiệm ẩn danh. |
| Lộ API key/mật khẩu | Không ghi khóa bí mật trong HTML hoặc GitHub công khai; không chia sẻ tài khoản cá nhân. | Rà soát mã nguồn trước công bố. |
| Vi phạm bản quyền | Dùng tài liệu được phép chia sẻ; ghi nguồn; không đăng lại tài liệu giới hạn truy cập. | Danh sách nguồn và quyền sử dụng. |
| Ép buộc người tham gia | Thử nghiệm tự nguyện; thông báo mục đích; có chấp thuận phù hợp đối với học sinh chưa thành niên. | Phiếu đồng thuận theo quy định. |
| Thổi phồng kết quả | Ghi số liệu thực tế; công bố hạn chế; không tuyên bố thay thế hệ thống quản lý trường học. | Nhật ký nghiên cứu, dữ liệu gốc. |

Nguyên tắc đạo đức: học sinh phải hiểu và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình; AI chỉ là công cụ hỗ trợ. Cần ghi lại công cụ đã sử dụng, phần việc học sinh tự thực hiện và phần được giáo viên hướng dẫn. Không sử dụng dữ liệu học sinh thật trong thử nghiệm nếu chưa có phê duyệt và biện pháp bảo vệ phù hợp.

# 14. SẢN PHẨM DỰ KIẾN, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TÍNH KHẢ THI

## 14.1. Sản phẩm dự kiến

Một nguyên mẫu AI SCHOOL trên website thử nghiệm, có chức năng đã kiểm thử và được mô tả chính xác.

Sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng sử dụng và tài liệu hướng dẫn.

Bộ câu hỏi kiểm thử, đáp án chuẩn và phiếu chấm chất lượng AI.

Bảng dữ liệu thử nghiệm đã ẩn danh, bảng thống kê và phân tích kết quả.

Nhật ký nghiên cứu của từng học sinh, ảnh minh chứng, báo cáo và video trình diễn.

## 14.2. Khả năng ứng dụng

Sản phẩm có thể được xem xét dùng thử trong phạm vi nhà trường nếu được phê duyệt, có người chịu trách nhiệm cập nhật và đáp ứng các yêu cầu an toàn. Có thể mở rộng dần sang các môn học hoặc nhóm thông tin khác sau khi có bằng chứng hiệu quả. Không nên triển khai rộng trước khi kiểm tra độ ổn định, quyền sử dụng tài liệu, khả năng bảo trì và phản hồi của người dùng.

## 14.3. Tính khả thi

Đề tài khả thi ở cấp THCS nếu giới hạn phạm vi ở một nguyên mẫu, sử dụng nền tảng có sẵn, tận dụng công cụ miễn phí/chi phí thấp và có lịch hướng dẫn đều đặn. Những chức năng cần máy chủ, cơ sở dữ liệu hoặc API bảo mật chỉ thực hiện khi có năng lực và điều kiện quản lý phù hợp; không bắt buộc phải có để hoàn thành nghiên cứu ở mức nguyên mẫu.

# 15. KINH PHÍ DỰ KIẾN VÀ NGUỒN LỰC

Kinh phí cần lập theo chi phí thực tế và quy định nhà trường. Có thể tận dụng máy tính, đường truyền Internet và công cụ sẵn có; không mua dịch vụ trả phí khi chưa được phê duyệt.

| Khoản mục | Phương án | Kinh phí |
| --- | --- | --- |
| Máy tính và Internet | Tận dụng thiết bị của học sinh/nhà trường khi được phép. | 0 đồng hoặc theo thực tế. |
| Nền tảng website | Sử dụng website Violet hiện có. | Theo điều kiện tài khoản hiện có. |
| Công cụ thiết kế/kiểm thử | Ưu tiên công cụ miễn phí hoặc được nhà trường cấp phép. | 0 đồng hoặc theo thực tế. |
| Dịch vụ AI | Ưu tiên phiên bản miễn phí; nếu cần trả phí phải xin phép và có người lớn quản lý. | Chưa xác định; không tự ý phát sinh. |
| In ấn hồ sơ/poster | In theo yêu cầu cuộc thi và khả năng nhà trường. | Điền theo báo giá thực tế. |

# 16. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 16.1. Hạn chế dự kiến

Khả năng tùy chỉnh của Violet có giới hạn; một số tiện ích phải mở ở trang ngoài.

Chất lượng câu trả lời phụ thuộc công cụ AI, cách đặt câu hỏi và tài liệu nguồn.

Mẫu thử nghiệm có thể nhỏ; kết quả không đại diện cho tất cả trường học.

Nếu chưa có cơ chế truy xuất kho tài liệu, chức năng chỉ là trợ lý AI thông thường hoặc liên kết ngoài, không phải hệ thống hỏi đáp dựa trên tài liệu đã xác minh.

Nếu không có tích hợp được cấp phép, sản phẩm không thể truy cập dữ liệu quản lý học sinh hay thay thế hệ thống quản lý chính thức.

## 16.2. Hướng phát triển

Tăng số lượng nhiệm vụ kiểm thử và người tham gia khi có phê duyệt.

Xây dựng kho tài liệu công khai được duyệt, có ngày cập nhật và quy trình gỡ bỏ tài liệu cũ.

Nếu đủ điều kiện, nghiên cứu cơ chế truy xuất tài liệu để câu trả lời AI hiển thị nguồn.

Tạo quy trình báo lỗi, cập nhật liên kết và đánh giá định kỳ.

Đánh giá khả năng tiếp cận với người dùng có thiết bị và tốc độ mạng khác nhau.

# 17. KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT

AI SCHOOL là đề tài có hướng ứng dụng thực tiễn vì xuất phát từ một website giáo dục đang có và tập trung vào nhu cầu tìm học liệu, tra cứu thông tin công khai và sử dụng AI trong học tập. Để đạt chất lượng của một dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhóm cần xác định vấn đề rõ, tự thực hiện phần việc phù hợp với năng lực học sinh lớp 9, có sản phẩm kiểm tra được, có phương pháp thực nghiệm và có số liệu thật.

Giá trị của dự án không nằm ở số lượng nút, hiệu ứng giao diện hoặc số công cụ AI được liên kết, mà nằm ở khả năng giải quyết một vấn đề cụ thể, quy trình kiểm chứng chất lượng, tính an toàn và bằng chứng đánh giá. Kết luận cuối cùng phải phản ánh đúng kết quả thu được, kể cả khi giả thuyết ban đầu không được xác nhận.

Hồ sơ này là bản đề xuất để giáo viên hướng dẫn, học sinh và nhà trường góp ý. Trước khi nộp cuộc thi, cần cập nhật theo biểu mẫu chính thức, xác nhận lĩnh vực dự thi, tên học sinh, tên trường, thời gian và các quy định đang áp dụng.

# PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH (DỰ THẢO)

Ý kiến của giáo viên hướng dẫn:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Ý kiến của tổ chuyên môn / bộ phận phụ trách:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Ý kiến của Ban Giám hiệu:

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

| Học sinh thực hiện 1 | Học sinh thực hiện 2 | Giáo viên hướng dẫn | Đại diện nhà trường |
| --- | --- | --- | --- |
| Ký, ghi rõ họ tên | Ký, ghi rõ họ tên | Ký, ghi rõ họ tên | Ký, ghi rõ họ tên |

# PHỤ LỤC 1. PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NGƯỜI DÙNG

Mục đích: tìm hiểu trải nghiệm khi tra cứu thông tin và sử dụng học liệu/công cụ AI. Không ghi họ tên, số điện thoại hoặc thông tin định danh nếu không cần thiết. Người tham gia có thể bỏ qua câu hỏi hoặc dừng tham gia.

1. Bạn thường sử dụng thiết bị nào?  ☐ Điện thoại  ☐ Máy tính  ☐ Máy tính bảng

2. Bạn thường cần tìm loại thông tin nào?  ☐ Thông báo  ☐ Học liệu  ☐ Công cụ học tập  ☐ Khác: .................

3. Mức độ dễ tìm thông tin trên website hiện tại (1 rất khó – 5 rất dễ):  1  2  3  4  5

4. Bạn đã sử dụng AI để học tập chưa?  ☐ Thường xuyên  ☐ Thỉnh thoảng  ☐ Chưa

5. Khi AI trả lời, bạn có kiểm tra lại bằng sách/tài liệu/giáo viên không?  ☐ Luôn  ☐ Đôi khi  ☐ Không

6. Khó khăn lớn nhất khi tìm thông tin hoặc sử dụng AI là gì? .....................................................

7. Tính năng nào bạn muốn có trên AI SCHOOL? ........................................................................

8. Góp ý khác: .....................................................................................................................

# PHỤ LỤC 2. MẪU PHIẾU GHI KẾT QUẢ NHIỆM VỤ

| Mã ẩn danh | Mã nhiệm vụ | Phiên bản | Hoàn thành | Thời gian | Số lỗi/trợ giúp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ | ........ | Ban đầu / AI SCHOOL | Có / Không | ...... giây | ...... | ................ |
| ........ | ........ | Ban đầu / AI SCHOOL | Có / Không | ...... giây | ...... | ................ |
| ........ | ........ | Ban đầu / AI SCHOOL | Có / Không | ...... giây | ...... | ................ |
| ........ | ........ | Ban đầu / AI SCHOOL | Có / Không | ...... giây | ...... | ................ |
| ........ | ........ | Ban đầu / AI SCHOOL | Có / Không | ...... giây | ...... | ................ |
| ........ | ........ | Ban đầu / AI SCHOOL | Có / Không | ...... giây | ...... | ................ |
| ........ | ........ | Ban đầu / AI SCHOOL | Có / Không | ...... giây | ...... | ................ |
| ........ | ........ | Ban đầu / AI SCHOOL | Có / Không | ...... giây | ...... | ................ |

# PHỤ LỤC 3. MẪU CHẤM CÂU TRẢ LỜI AI

| Mã câu hỏi | Đáp án chuẩn | Câu trả lời AI | Điểm 0–2 | Nguồn phù hợp? | Loại lỗi/ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q.... | ................ | ................ | .... | Có / Không / Không yêu cầu | ................ |
| Q.... | ................ | ................ | .... | Có / Không / Không yêu cầu | ................ |
| Q.... | ................ | ................ | .... | Có / Không / Không yêu cầu | ................ |
| Q.... | ................ | ................ | .... | Có / Không / Không yêu cầu | ................ |
| Q.... | ................ | ................ | .... | Có / Không / Không yêu cầu | ................ |
| Q.... | ................ | ................ | .... | Có / Không / Không yêu cầu | ................ |

# PHỤ LỤC 4. NHẬT KÝ NGHIÊN CỨU HẰNG TUẦN

| Ngày/tuần | Công việc đã làm | Kết quả/minh chứng | Khó khăn | Việc tiếp theo | Xác nhận GV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
| ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
| ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
| ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
| ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
| ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
| ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
| ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |

# PHỤ LỤC 5. CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP HỒ SƠ

☐ Tên đề tài, lĩnh vực và biểu mẫu khớp thể lệ cuộc thi.

☐ Tên trường, tên học sinh, lớp, giáo viên hướng dẫn và mốc thời gian đã xác nhận.

☐ Có câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết và phương pháp kiểm chứng.

☐ Phân biệt rõ chức năng đang hoạt động, chức năng dự kiến và chức năng chưa triển khai.

☐ Có ảnh chụp website trước/sau, ngày chụp và nhật ký thay đổi.

☐ Có bộ nhiệm vụ và đáp án chuẩn được xác lập trước khi chấm.

☐ Có dữ liệu thực tế, không có số liệu tự tạo hoặc dự đoán ghi thành kết quả.

☐ Có sự đồng ý phù hợp cho thử nghiệm với học sinh.

☐ Không công khai thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc API key.

☐ Có ghi nguồn tài liệu và công cụ AI đã sử dụng.

☐ Cả hai học sinh giải thích được sản phẩm, phương pháp, dữ liệu và hạn chế.

☐ Có video trình diễn sản phẩm thật và bản báo cáo khớp với phiên bản thực tế.

# PHỤ LỤC 6. CÂU HỎI HỘI ĐỒNG CÓ THỂ ĐẶT RA

Vấn đề cụ thể mà AI SCHOOL giải quyết là gì? Nhóm đã có bằng chứng nào cho thấy vấn đề tồn tại?

Sản phẩm khác gì so với một website có các nút liên kết tới chatbot?

Phần nào do hai học sinh trực tiếp thiết kế, lập trình, kiểm thử và phân tích?

Làm thế nào xác định câu trả lời AI đúng? Ai xây dựng đáp án chuẩn?

Nhóm xử lý thế nào khi AI bịa thông tin hoặc không có nguồn?

Website có lưu dữ liệu người dùng không? Nhóm bảo vệ quyền riêng tư ra sao?

Kết quả thử nghiệm cho thấy điều gì? Có kết quả nào không như kỳ vọng?

Giới hạn kỹ thuật của Violet và sản phẩm là gì?

Nếu áp dụng cho trường khác, cần điều kiện và nguồn lực nào?

Nhóm sẽ phát triển tiếp chức năng nào và dựa trên bằng chứng nào?